## Slide 1: Proyecto: Lanzamiento

## Slide 2: Objetivos
Descripción General de la visión del proyecto

## Slide 3: Objetivo General
Desarrollar el sistema de información de acuerdo a los requerimientos establecidos por el cliente, además, entregar el producto con altos niveles de calidad y mantenibilidad.

## Slide 4: Metas
Obtener el 100% de los requerimientos.
Errores en tamaños menores al 30%
Errores en tiempo estimado menor al 30%
Realizar de 2 a 3 casos de prueba por requerimiento.
Realizar el 100% de los casos de prueba.
Obtener el 80% o menos de defectos en compilación y pruebas.
Realizar el 100% de las correcciones.
Codificar de acuerdo a estandares.
Código documentado > 70%.

## Slide 5: Objetivo de Cada miembro
Cada miembro debe ser efectivo para el grupo, que realice su trabajo de manera organizada y consistente.

## Slide 6: Roles
Asignación, objetivos y metas

## Slide 7: Líder de Grupo
Iván Darío Vargas Rojas
  Objetivos:
    Garantizar la efectividad del grupo.
    Resolver conflictos.
    Mantener informado al instructor.
  Metas:
    Revisar el 100% de la fase de planeación.
    Realizar el 25% de la fase de análisis.
    Realizar el 25% del trabajo como líder de soporte.

## Slide 8: Líder de Planeación
Nombre
  Objetivos:
  Metas:
    Realizar el 25% del trabajo como líder de soporte.

## Slide 9: Líder de Desarrollo
Nombre
  Objetivos:
  Metas:
    Realizar el 25% del trabajo como líder de soporte.

## Slide 10: Líder de Calidad
Nombre
  Objetivos:
  Metas:
    Realizar el 25% del trabajo como líder de soporte.

## Slide 11: Identificación y responsabilidades

## Slide 12: Responsabilidades
Identificar la visión global del sistema.
Crear modelo conceptual del sistema.
Crear especificación de requerimientos (Funcionales y no funcionales).
Crear prototipo visual.
Elaborar el sistema.
Ejecutar pruebas.
Entregar sistema.

## Slide 13: Compromisos
Reglas generales para el trabajo en equipo

## Slide 14: Comunicación
Comunicación permanente entre los miembros del grupo
  Se utilizará Skype.
  Realizar actas de reunión, con los objetivos de la misma, observaciones y conclusión.
  Reunión semanal (Sábados) después de clases.
  Avisar previamente si algún integrante no pueda asistir.
  Realizar la reunión si alguno de los integrantes no se encuentra, y adelantar a este miembro sobre la reunión.

## Slide 15: Documentación
La documentación será creada de forma colaborativa:
  Se llevará repositorio de la documentación utilizando la herramienta Tortoise SVN, y se alojará en Google Code.
  Para subir un documento, se debe hacer una breve descripción.
  Al modificar un documento, por cualquier integrante del equipo, se debe ingresar la fecha y la versión del documento.