## Slide 1: Proyecto: Lanzamiento
QUICK ORDER

## Slide 2: Objetivo General
  Desarrollar el sistema de información de acuerdo a los requerimientos establecidos por el cliente, además, entregar el producto con altos niveles de calidad.

## Slide 3: Metas
  Obtener gran cantidad de requerimientos, analizarlos, y no dejarlos repetidos.
  Realizar una buena planeación para el primer ciclo, en el cual, se estimen los tiempos de las diferentes fases.
  Realizar desarrollo optimo del sistema de información, con su respectiva documentación de código.
  Detectar problemas con sus respectivas soluciones, para que el impacto sea mínimo durante el segundo ciclo de desarrollo del aplicativo.

## Slide 4: Objetivo de cada líder
Líder de Grupo:
  Mantener un equipo efectivo.
  Motivar a los demás integrantes del equipo.
  Resolver los conflictos presentados.
  Facilitador efectivo en las reuniones.
  Apoyar a los demás líderes del equipo.
  Aprender de los demás líderes del equipo.

## Slide 5: Objetivo Líder de planeación
  Ser un miembro activo y productivo, que ayude a cumplir con el objetivo y en los tiempos estimados para la realización del proyecto.
  Dar soporte y guía al grupo en la tareas de Planeación y seguimiento del proyecto.

## Slide 6: Objetivo Líder de desarrollo
  Facilitar técnica y conceptualmente los requerimientos del usuario y velar por el desarrollo de estos y el cumplimiento de las normas establecidas por el grupo

## Slide 7: Objetivo Líder de calidad
  Verificar la eficiencia, funcionalidad y calidad de cada uno de los procesos que se planean llevar a cabo por el equipo de trabajo durante el desarrollo del plan de actividades hasta completar los ítems requeridos por el cliente.

## Slide 8: Roles
  Líder de grupo : Iván diario Vargas
  Líder desarrollo : Luis Andrés Olarte
  Líder planeación : Adriana Ortiz Rueda
  Líder de calidad : Hollman Mauricio Paipa
  Líder de soporte :

## Slide 9: Líder de Grupo
Iván Darío Vargas Rojas:
  Capacidad en expresión oral y escrita.
  Experiencia en análisis, diseño, desarrollo, implementación, soporte en caliente de un sistema de información.
Metas:
  Garantizar que el equipo sea eficiente y eficaz.
  Tener capacidad de desempeñar los diferentes tipos de roles del equipo.

## Slide 10: Líder de Planeación
Adriana Ortiz Rueda
Metas:
  Especificar las tareas y las horas por cada una de las faces.
  Documentar las tareas en el formato de Tareas
  Completar el formato del cronograma individual y del grupo
  Identificar posibles desbalances en los planes
  Conducir el grupo para ajustar los desbalances

## Slide 11: Líder de Planeación
  Producir un cronograma completo y preciso de las actividades a realizar
  Reportar con exactitud los avances que se realicen en las actividades programadas para cada semana.
  Producir un plan completo, preciso y exacto del plan del equipo y de cada uno de sus miembros
  Definir los productos que deberán producirse y sus estimativo de tamaño

## Slide 12: Líder de Planeación
  Generar el plan consolidado
  Producir un reporte semanal del proyecto con respecto al valor ganado y al tiempo
  Generar el reporte de estado semanal
  Producir un reporte semanal de análisisdel desempeño real contra lo planeado

## Slide 13: Líder de Desarrollo
  Luis Andrés Olarte
  Conocimientos técnicos en la plataforma seleccionada por el grupo.
  Capacidad en organización y conocimiento en el campo del desarrollo.
  Experiencia con problemas comunes en el desarrollo.
  Metas
  Definir técnicamente por lo menos el 80% de los requerimientos.
  Resolver el 80% de las dudas técnicas de los integrantes del grupo.

## Slide 14: Líder de Desarrollo
  Crear los estándares de codificación para la aplicación y velar por el 80% del cumplimiento de estos
  Analizar y plantear soluciones para el 80% de los problemas técnicos de los integrantes del grupo.
  Analizar y dar aval técnico por lo menos al 80% de los casos de uso y encontrar los problemas durante el análisis de estos.

## Slide 15: Líder de Calidad
  Hollman Mauricio Paipa
  Verificar semanalmente que las tareas dejadas al grupo de trabajo se cumplan según lo indicado en el plan de trabajo.
  Intervenir en reuniones grupales como vocero encargado de actas de todo lo pactado y los temas tratados en cada reunión.
  Verificar ortografía y calidad de trabajo de cada una de las tareas de los integrantes del grupo de trabajo y que estas cumplan con lo adecuado.

## Slide 16: Responsabilidades primer ciclo
  Realizar el levantamiento de los requerimientos del sistema de información (debe ir apoyado por documentos).
  Realizar una visión general del sistema de información, documentando los instrumentos que se utilizarán en el desarrollo (documento de arquitectura, metodologías de planeación, de desarrollo, etc.).
  Analizar los requerimientos de manera en la cual se puedan realizar los respectivos casos de uso, especificación de los mismos.

## Slide 17: Responsabilidades primer ciclo
  Realizar prototipo visual que apoye los casos de uso.
  Realizar la estimación de los tiempos de desarrollo para cada una de las personas, teniendo en cuenta la curva de aprendizaje.
  Realizar los casos de prueba por caso de uso.
  Realizar las pruebas, y la respectiva corrección.
  Realizar la implementación de la solución.
  Cada persona debe llevar su respectivo psp.

## Slide 18: Reglas generales para el grupo
  Crear horarios de reunión semanal de manera personal, y por lo menos, 3 durante la semana de manera virtual.
  Unificar las herramientas para la comunicación.